ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от 29.12.2016 № 592

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от 12.08.2013 № 214

(в редакции постановления

администрации Новотаманского

сельского поселения

Темрюкского района

от 2912.2016 № 592)»

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района

на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  муниципальной  программы | Общий отдел администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| Координатор  подпрограммы | Общий отдел администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники  муниципальной  программы | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы  муниципальной  программы | «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Новотаманского сельского поселения  Темрюкского района на 2015-2016 годы» |
| Цели муниципальной  программы | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |
| Задачи  муниципальной программы | основная задача – повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  -разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;  -ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог;  -совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;  -повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП).  -организация общественных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.  -обеспечение безопасных условий движения на улично-дорожной сети, ликвидация участков концентрации ДТП.  -совершенствование системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП и создание информационной системы обнаружения ДТП. -совершенствование системы контроля за режимами движения транспортных средств и пешеходов. |
| Перечень целевых  показателей муниципальной  программы | Снижение уровня аварийности в населенных пунктах и на дорогах поселения, сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование программы за счет средств местного бюджета всего по годам:  2014 год – 162,7 тысяч рублей,  2015 год - 908,7 тысяч рублей,  2016 год – 1245,2 тысяч рублей;  В том числе по подпрограмме«Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2015-2016 годы»:  2015 год – 20,0 тысяч рублей;  2016 год – 20,0 тысяч рублей. |
| Контроль за  выполнением  муниципальной программы | Контроль осуществляет администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |

Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости решения программным методом

Один из основных факторов, влияющих на состояние безопасности дорожного движения, - недостаток в содержании проезжей части дорог.

На улично-дорожной сети на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района отсутствуют более 50% дорожных знаков, а из числа действующих более половины не отвечают требованиям нормативных документов и требуют замены.

Частичное отсутствие дорожной разметки и указателей представляют реальную угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов.

Анализ ДТП показывает, что одной из причин аварийности среди начинающих водителей является низкий уровень их подготовки, который связан с несоответствием материально-технической базы образовательных учреждений предъявляемым требованиям, неэффективным ее использованием, недостаточной квалификацией преподавательского состава, невыполнением в полном объеме программ обучения и отсутствием воспитательной работы среди кандидатов в водители.

Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями Программы являются: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение основной задачи – повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. Решение этой задачи невозможно без решения следующих задач:

1) повышение качества подготовки и переподготовки водителей в образовательных учреждениях и, в первую очередь, получения навыков безаварийной езды и изучения конструктивных особенностей автомобиля, влияющих на безопасность дорожного движения;

2) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

3) разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

4) ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог;

5) совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;

6) повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП;

7) осуществление постоянного мониторинга динамики дорожно-транспортного травматизма;

8) изучение общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения для создания системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушителям.

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей на 2015 год |
| 1 | Снижение уровня аварийности в населенных пунктах и на дорогах поселения, сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | % | 100 |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | |
| 2014 год | 2015 год | | 2016 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | | | 6 | | 7 | |
|  | Цель | обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
|  | Задача | повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка, замена и эксплуатация дорожных знаков на муниципальных автомобильных дорогах местного значения | Местный бюджет | 65,0 | | 0,0 | | 45,0 | | 273,2 | |  | | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| 2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | Местный бюджет | 1308,9 | | 62,7 | | 743,7 | | 831,2 | | Увеличение общей протяженности муниципальных дорог, соответствующих требованиям градостроительных, экологических норм и правил, технических регламентов, ГОСТа на 9,4 км. | | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| 3. | Обслуживание и содержание существующих линий уличного освещения, пешеходные переходы | Местный бюджет | 300,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 120,8 | | Уровень освещенности муниципальных дорог довести до 80% | | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  | Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского Темрюкского района на 2015-2016 годы |  |  | |  | | 20,0 | | 20,0 | | Обеспечение безопасности движения пешеходов | |  |
|  | ИТОГО |  | 1733,9 | | 162,7 | | 908,7 | | 1245,2 | |  | |  |

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирование Программы составляет 1733,9 тысяч рублей, осуществляется за счет средств бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района:

в 2014 году - 162,7 тысяч рублей,

в 2015 году – 908,7 тысяч рублей,

в 2016 году – 1245,2 тысяч рублей.

В том числе по подпрограмме«Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2015-2016 годы»:

2015 год – 20,0 тысяч рублей;

2016 год – 20,0 тысяч рублей.

Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с типовой методикой с приложением № 5 постановления администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района от 27 августа 2014 года № 285 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы заключается в выполнении мероприятий, направленных на достижение целей и задач программы. Выполнение мероприятий осуществляется всеми участниками Программы, в части их касающейся, как самостоятельно, так и во взаимодействии друг с другом. Для этого используются денежные средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы, так и выделение денежных средств из бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района осуществляет:

- общее управление ходом реализации Программы;

- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств;

- контроль за финансированием мероприятий Программы в объемах, установленных Программой;

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

- подготовку отчетов, докладов о ходе реализации Программы.

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений А.И. Иштокин