**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района на 2020 - 2022 годы»**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района на 2020 - 2023 годы» (приложение).

2. Отделу имущественных отношений и вопросов жилищно-коммунального хозяйства (Е.В. Барботько) разместить настоящее постановление в районной газете «Тамань», на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район <http://www/temryuk.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Новотаманского сельского поселения Темрюкского района В.С. Бригадиренко.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Новотаманского

сельского поселения

Темрюкского района Г.П. Шлахтер

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района на 2020 - 2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района на 2020 - 2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | - | Отдел имущественных отношений и вопросов жилищно-коммунального хозяйства |
| Участники муниципальной программыЦели муниципальной программыЗадачи муниципальной программы | - | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района- формирование условий для стабильного экономического развития Новотаманского сельского поселения Темрюкского района;- обеспечение населения системой канализации, соответствующей требованиям безопасности и безвредности;- создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сельском поселении;- развитие сети газоснабжения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района;- развитие водоотведения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района посредством строительства сети водоотведения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программыЭтапы и сроки реализации муниципальной программы |  | - финансирование проектных работ при внесении изменений в схему газоснабжения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района (по поселкам);- финансирование проектно-изыскательских работ по объекту: «Канализационные очистные сооружения поселка Веселовка, Темрюкского района, Краснодарского края и глубоководного выпуска очищенных сточных вод»2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  | - | всего 1250,0 тысяч рублей, за счет средства бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, в том числе 2020 год - 1250,0 тысяч рублей, 2021 год - 0,0 тысяч рублей, 2022 год - 0,0 тысяч рублей. |

**Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Необходимость разработки и реализации программы – это формирование условий для стабильного экономического развития Новотаманского сельского поселения Темрюкского района посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для повышения жизненного уровня населения.

Важность разработки и реализации программы обусловлена остротой проблемы обеспечения населения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района качественным водоотведением и расширением сети газоснабжения в связи с развитием территории.

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**программы**

 В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Программой предусмотрена разработка проектной документации по внесению изменений в схему газоснабжения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района (по поселкам), а также проектно-изыскательских работ по объекту: «Канализационные очистные сооружения поселка Веселовка, Темрюкского района, Краснодарского края и глубоководного выпуска очищенных сточных вод».

Целью Программы является обеспечение устойчивого территориального развития Новотаманского сельского поселения Темрюкского района посредством развития системы газоснабжения и совершенствования системы водоотведения, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

Реализация мероприятий Программы позволит осуществить подготовку проектной документации по внесению изменений в схему газоснабжения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района (по поселкам) и обеспечить подготовку проектно-изыскательских работ по объекту: «Канализационные очистные сооружения поселка Веселовка, Темрюкского района, Краснодарского края и глубоководного выпуска очищенных сточных вод» для развития инвестиционных процессов в поселении, сохранению экологического благополучия населения и защите окружающей природной среды, историко-культурного наследия, определению основных направлений социально-экономического развития территорий Новотаманского сельского поселения Темрюкского района и Краснодарского края в целом.

В ходе реализации Программы, Новотаманское сельское поселение Темрюкского района будет обеспечено актуальной схемой газоснабжения поселков Новотаманского сельского поселения Темрюкского района и материалами проектно-изыскательских работ по объекту: «Канализационные очистные сооружения поселка Веселовка, Темрюкского района, Краснодарского края и глубоководного выпуска очищенных сточных вод» необходимых для строительства канализационной сети в поселке Веселовка. Срок реализации Программы –2020-20222 годы.

**Целевыми показателями программы являются:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей  |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество актуализированных схем газоснабжения | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Количество проектно-изыскательской документации по объекту «Канализационные очистные сооружения поселка Веселовка, Темрюкского района, Краснодарского края и глубоководного выпуска очищенных сточных вод» | комплект | не менее 3 | 0 | 0 |

**Перечень и краткое описание основных мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) 2020 год | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) 2021 год | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) 2022 год | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 5 | 6 |
|  | Цели | Обеспечение устойчивого территориального развития Новотаманского сельского поселения Темрюкского района  |
|  | Задачи | Актуализация документации для развития сети газоснабжения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района и подготовка проектно-изыскательской документации необходимой для строительства «Канализационные очистные сооружения поселка Веселовка, Темрюкского района, Краснодарского края и глубоководного выпуска очищенных сточных вод» |
| 1 | Актуализация схемы газоснабжения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района  | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Актуализированная схема газоснабжения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района (по поселкам) | Администрация Новотаманского сельского поселения |
| краевойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подготовка проектно-изыскательской документации необходимой для строительства «Канализационные очистные сооружения поселка Веселовка, Темрюкского района, Краснодарского края и глубоководного выпуска очищенных сточных вод» | всего | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | Техническая (проектно-изыскательская) документация  | Администрация Новотаманского сельского поселения |
| краевойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 1210,0 | 10,0 | 10,0 |  |

**Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы составляет 1250,0 тысяч рублей, в том числе 2020 год – 1250,0 тысяч рублей, 2021 год - 0,0 тысяч рублей, 2022 год - 0,0 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы на 2020-2022 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета поселения.

**Методика** **оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- обеспечит возможность развития сети газоснабжения в поселении и подключения построенных объектов капитального строительства (дома, прочие здания) к сети газоснабжения;

- обеспечит дальнейшее строительство объекта «Канализационные очистные сооружения поселка Веселовка, Темрюкского района, Краснодарского края и глубоководного выпуска очищенных сточных вод».

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в состав программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Оценка эффективности Программы производится ежегодно на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с типовой методикой с приложением № 5 постановления администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района от 09 августа 2017 года № 168 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новотаманского сельского поселения Темрюкского района».

**Механизм реализации муниципальной программы**

Средства выделяются бюджетом поселения.

Заказчиком Программы является администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района осуществляют:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

софинансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Заместитель главы

Новотаманского сельского

поселения Темрюкского района В.С. Бригадиренко