Приложение

к  решению  Совета

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района III созыва

от 24 марта 2017 года № 188

Дорожная карта ремонта дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность (км) | Стоимость СМР(млн.руб) | Срок выпол. | Отметка о вып. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пос. Веселовка ул. Гагарина | 1,2 | 1,7 | 2017 г |  | Ширина дороги 3м. |
| 2 | пос. Веселовка ул. Советская от ул. Босфорская до ул. Полевая | 0,38 | 1,7 | 2017 г |  | С установкой бордюров |
| 3 | Оборудовать пешеходный переход по ул. Краснодарской и Пионерской в пос. Таманском (МБОУ СОШ №16, МДОУ №31) светофором Т. 7 и пешеходным ограждением перильного типа по 50 м в каждую сторону |  | 0,400 | 2017 г. |  | Выполнение решения суда |
| 4 | Оборудовать пешеходный переход по ул. Советской, 2 (МБОУ СОШ № 25) в пос. Веселовка светофором Т. 7 и пешеходным ограждением перильного типа по 50 м в каждую сторону |  | 0,400 | 2017г. |  | Выполнение решения суда |
| 5 | Строительство двух пешеходных переходов на пересечении улиц Босфорская и Советская в пос. Веселовка | 0,4 | 1,2 | 2017 г. |  | Выполнение решения суда |
| 6 | Строительство тротуара вдоль дорог, прилегающих к МБОУ СОШ № 25 в пос. Веселовка |  |  | 2017г. |  | Выполнение решения суда |
| 7 | пос. Прогресс ул. Гагарина | 0,35 | 0,56 | 2017 г. |  |  |
|  | Ямочный ремонт от ДК пос. Таманский до конторы ОА агрофирмы «Южная» по ул. Театральная, 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ямочный ремонт ул. Виноградная в пос. Таманский |  |  | 2017г. |  | В гравийном исполнении |
| 9 | Пересечение ул. Краснодарской и ул. Пролетарской |  |  | 2017г. |  | Ямочный ремонт |
| 10 | Поворот от ул. Ленина на ул. Черноморскую |  |  | 2017г. |  | Ямочный ремонт |
| 11 | пос. Прогресс ул. Лиманная от ул. Гагарина до ул. Гаражная | 0,2 | 0,7 | 2017 г. |  |  |
| 12 | Ямочный ремонт дорог поселения | Все поселки | 1,0 | 2017 г. |  |  |
| 13 | Ремонт тротуарной дорожки от конторы а/ф «Южная» до ул. Краснодарская | 0,35 | 0,1 | 2017 г. |  |  |
| 14 | Ремонт ступенек тротуарной дорожки от конторы а/ф «Южная» до школы |  | 0,05 | 2017 г. |  |  |
| 15 | Строительство тротуара от МБОУ СОШ № 26 до ул. Мартыненко в пос. Прогресс | 0,56 | 1,8 | 2017 г. |  | Выполнение решения суда |
| 16 | пос. Таманский ул. Каминская от ул. Олимпийская до дороги на пос. Артющенко | 0,28 | 0,4 | 2017 г. |  | В гравийном исполнении Спонсорские средства |
| 17 | пос. Таманский ул. Советская | 0,62 | 3,6 | 2018 г. |  |  |
|  | ул. Крымская | 0,24 | 0,7 | 2018 г. |  |  |
| 18 | ул. Театральная | 0,24 | 0,3 | 2018 г. |  | в гравийном исполнении |
| 19 | пос. Веселовка ул. Школьная | 0,27 | 0,4 | 2018 г. |  | в гравийном исполнении |
| 20 | пос. Таманский ул. Заводская | 0,92 | 6,5 | 2018 г. |  | при условии краевого софинансирования работ |
| 21 | пос. Таманский ул. Юбилейная от ул. Крымской до ул. Степной | 0,75 | 4,2 | 2019 г. |  |  |
| 22 | пос. Прогресс ул. Гаражная до хим. склада | 0,4 | 2,5 | 2019 г. |  | при условии краевого софинансирования работ |
| 23 | Строительство тротуара п. Таманский ул.Пионерская от СОШ 16 до ул. Олимпийская | 0,4 | 1,2 | 2019 г. |  | Выполнение решения Суда |
| 24 | пос. Таманский ул. Степная от ул. Юбилейная до ул. Солнечная | 0,62 | 3,1 | 2020 г |  |  |
| 25 | пос. Прогресс ул. Виноградная ул. Юбилейная | 0,27 0,27 | 0,8 0,8 | 2020 г. 2020 г. |  |  |
| 26 | пос. Таманский ул. Ленина от начала до ул. Юбилейная | 0,58 | 6,2 | 2020 г. |  | ширина до 15 м при условии краевого софинансирования работ |
| 27 | пос. Таманский ул. Олимпийская | 0,54 | 2,1 | 2021 г. |  |  |
| 28 | пос. Прогресс ул. Степная от ул. Мартыненко до ул. Лиманная | 0,52 | 2,0 | 2021 г. |  |  |
| 29 | пос. Таманский Краснодарская от ул. Пролетарская до ул. Пионерская | 0,38 | 3,2 | 2021 г. |  | ширина до 10 м при условии краевого софинансирования работ |
| 30 | пос. Таманский дорога на кладбище | 1,5 | 4,5 | 2021 г. |  | при условии краевого софинансирования работ |
| 31 | пос. Веселовка ул. Набережная | 0,4 | 1,5 | 2022 г |  |  |
| 32 | пос. Прогресс ул. Парковая | 0,25 | 0,9 | 2022 г . |  |  |
| 33 | пос. Таманский ул. Пролетарская от ул. Краснодарская до ул. Олимпийская | 0,3 | 1,8 | 2022 г. |  |  |
| 34 | пос. Веселовка ул. Водительская | 0,33 | 2,1 | 2022 г. |  | при условии краевого софинансирования работ |
| 35 | пос. Таманский ул. Черноморская от ул. Крымская до ул. Степная | 0,55 | 3,1 | 2023 г. |  |  |
| 36 | пос. Веселовка дорога на кладбище | 0,2 | 0,6 | 2023 г. |  |  |
| 37 | пос. Таманский ул. Красноармейская | 0,3 | 1,8 | 2023 |  | при условии краевого софинансирования работ |

Глава Новотаманского

сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                В.В. Лаврентьев

Председатель комиссии Совета Новотаманского

сельского поселения Темрюкского района

по вопросам предпринимательства, жилищно-

коммунального хозяйства, промышленности,

строительства, транспорта, связи, бытового

и торгового обслуживания населения                                                                                                                О.А. Брюханчик