ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от ______________№ _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от  17.10.2017  №  223

(в редакции  постановления

администрации Новотаманского сельского

поселения Темрюкского района

от _____________№ _______)

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района

- на 2018-2020 годы»

- Паспорт

- муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт

- автомобильных дорог местного значения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2020 годы»

| Координатор муниципальной программы Участники муниципальной - программы | - | Заместитель главы Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, отдел имущественных отношений и вопросов жилищно-коммунального хозяйства Новотаманского сельского поселения Темрюкского района администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономики Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | - | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - | длина реконструируемых дорог местного значения; финансирование проектных и строительных работ |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - | общий объем финансирования составляет 21042,3 тысяч рублей, в том числе 2018 год- 4982,3 тысяч рублей из них1381,7 тысяч рублей из краевого бюджета и 3600,6 тысяч рублей из средств местного бюджета, 2019 год – 9419,8 тысяч рублей из них 6658,0 тысяч рублей из краевого бюджета и 2761,8 тысяч рублей из средств местного бюджета; 2020 год – 6640,2 тыс. рублей, из них 0,0 тыс. рублей средства краевого бюджета, 6640,2 тысяч рублей из средств местного бюджета |

- Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы

- и обоснование необходимости ее решения программным методом

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Новотаманского сельского поселения Темрюкского района и улучшения условий жизни населения.

Автомобильные дороги поселения обеспечивают перемещение пассажиров, товаров и услуг. Развитие туристического бизнеса в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района приводит к ежегодному приросту объема грузооборота, а особенно в курортный сезон. Увеличиваются интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Новотаманского сельского поселения Темрюкского района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Неразвитость улично-дорожной сети Новотаманского сельского поселения Темрюкского района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы

- Основной целью реализации программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономики Новотаманского сельского поселения Темрюкского района. Так же реализация программы направлена на:

-  улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей Новотаманского сельского поселения Темрюкского района;

-  сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности Новотаманского сельского поселения Темрюкского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети  Новотаманского сельского поселения Темрюкского района;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

Сроки реализации программы: 2018-2020 годы.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей 2018 год | Значение показателей 2019 год | Значение показателей 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Длина ремонтируемых дорог местного значения | км | 2,3 | 3,5 | 2,4 |
| 2. | Финансирование проектных и ремонтных работ | тыс. руб. | 4982,3 | 9419,8 | 6640,2 |

Перечень и краткое описание основных мероприятий программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего на 2018-2020 год ы(тыс. руб) | В том числе |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  |  | Цель | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономики Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт (капитальный ремонт) автомобилных дорог | итого | 12489,4 | 3512,4 | 2336,8 |  | 6640,2 |  | Качественное обустройство сети автомобильных дорог отвечающих нормативных требованиям ПДД по состоянию покрытия в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района, Внесение изменений в проектно-сметную документацию | Администрация Новотаманского сельского поселения |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 12489,4 | 3512,4 | 2336,8 |  | 6640,2 |  |  |  |
| 2 | Развитие сети автомобильных дорог |  | итого | 1469,9 | 1469,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | Ремонт дороги пос. Таманский, ул.Ленина от дома №1 до дома №13 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 1381,7 | 1381,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 88,2 | 88,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | итого | 7083,0 | 0,0 | 7083,0 |  | 0,0 |  | Ремонт ул. Гаражной от дома №1/1 до дома №11 в п. Таманском (0,205 км); ремонт ул. Гвардейской от ул. Центральной до ул. Босфорской в п. Веселовка (0,640 км); Ремонт ул. . Парковой от ул. Мартыненко до ул. Крайней в п. Прогресс(0,250 км), | Администрация Новотаманского сельского поселения |
|  |  |  | краевой бюджет | 6658,0 | 0,0 | 6658,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 425,0 | 0,0 | 425,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1.1.Ремонт автомобильной дороги по ул. Виноградная от а/д п. Стрелка-ст-ца Старотитаровская-п. Прогресс до ул. Лиманная в п. Прогресс; 1.2.Ремонт автомобильной дороги по ул. Краснодарская от ул.Пролетарская до ул. Каминская в п. Таманский; 1.3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная от ад п.Стрелка-ст-ца Старотитаровская-п.Прогресс до ул.Лиманная в п.Прогресс; 1.4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира а/д п. Стрелка-ст-ца Старотитаровская –п. Прогресс до ул. Крайняя в п.Прогресс; 1.5. Ремонт автомобильной дороги по ул.Спортивная от ул.Пролетарская до ул.Каминского в п. Таманский; 1.6.Ремонт автомобильной дороги по ул. Титова от дома №1 до ПКЗ+15 в п.Веселовка. | Администрация Новотаманского сельского поселения |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 5 | Проектирование и строительство автомобильных дорог местного значения |  | Итого | 0,0 | 0 | 0 |  | 0,0 |  | Проектирование и строительство автомобильной дороги с тротуарами и газонами, электроосвещения дороги и тротуаров. |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 21042,3 |  | 4982,3 | 9419,8 |  | 6640,2 |  |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2018-2020 годы из бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района составляет 21042,3 тысяч рублей, в том числе 2018 год–4982,3 тысячи рублей, из них 3600,6 тысяч рублей – средства местного бюджета и 1381,7 тысяч рублей – средства краевого бюджета, 2019 год– 9419,8 тысяч рублей, из них 6658,0 тыс. рублей средства краевого бюджета, 2761,8тыс. рублей – средства местного бюджета; 2020 год–6640,2 тысяч рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей краевые, 6640,2 тыс. рублей местный бюджет.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Приоритет в оценке эффективности программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации программы окажут позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), а так, же на социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели.

Выполнение намеченных программой мероприятий позволит:

- сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность автомобильных дорог поселения;

- расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием.

Реализация программы способствует решению важнейших социально-экономических задач: улучшение условий проживания и повышение уровня жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности и экономической самостоятельности Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Критерием оценки эффективности реализации программы является протяженность участков улично-дорожной сети поселения, реконструированных (отремонтированных) и введенных в эксплуатацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с типовой методикой с приложением № 5 постановления администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района от 09 августа 2017 года № 168 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новотаманского сельского поселения Темрюкского района».

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль

- за ее выполнением

Заказчиком программы является администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района осуществляют:

- контроль за выполнением мероприятий программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы;

- финансирование мероприятий программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- подготовку предложений в перечень объектов реконструкции (ремонта) улично-дорожной сети поселения на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района;

- мониторинг хода реализации мероприятий программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации программы и представление их в Управление автомобильных дорог Краснодарского края.

Выделение субсидий (субвенций) из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а также при выделении средств из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой.

Заместитель главы Новотаманского

сельского поселения

Темрюкского района                                                               В.С. Бригадиренко