ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от __________________ № ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от __________________ № ________

(в редакции постановления

администрации Новотаманского сельского

поселения Темрюкского района

от ___________________ № _______)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды» Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2018 - 2022 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Координатор муниципальной программы | Отдел имущественных отношений и вопросов жилищно-коммунального хозяйства администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели муниципальной программы | Комплексное повышение уровня благоустройства территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | Развитие системы благоустройства Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Доля дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД), в отношении которых проведены работы, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в муниципальной программе Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования Повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды Объем трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования программы составляет 1004,8 тыс. рублей, в том числе: 2018 год 0,0 тыс. рублей; 2019 год 154,8 тыс. рублей; 2020 год 750,0 тыс. рублей; 2021 год 50,0 тыс. рублей; 2022 год 50,0 тыс. рублей. Бюджет Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |

1. Характеристика системы благоустройства Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, содержание проблемы и обоснование

необходимости её решения программным методом

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» (далее по тексту Программа) является основной для реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, в частности парков, скверов, территорий многоквартирных домов.

Система благоустройства территории поселения нуждается в постоянном обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и модернизации.

Одним из факторов сдерживания темпов развития системы благоустройства в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района является недостаточность объёмов финансирования мероприятий.

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере благоустройства Новотаманского сельского поселения требует использования программно - целевого метода.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы

Выбор целей и задач Программы основывается на приоритетных направлениях, по стратегическому развитию Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Целью Программы является комплексное повышение уровня благоустройства территории поселения.

Задача Программы - развитие системы благоустройства Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование площадок для отдыха взрослого населения;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, ремонт, тротуаров.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края формирования комфортной городской среды.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет средств из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на текущий финансовый год.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользовании и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 год, утвержденного постановлением администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района от 01 сентября 2017 года № 197;

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный реестр дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 год утвержденного постановлением администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района от 01 сентября 2017 года № 198;

3) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении территорий общего пользования Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется благоустройство, утвержденного постановлением администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района от 01 сентября 2017 года № 198.

В рамках реализации муниципальной программы администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района (далее администрация):

1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий Новотаманского сельского поселения Темрюкского района с составлением и согласованием паспортов благоустройства;

2) утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте администрации:

программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы;

порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

нормативно- правовые акты о создании общественных комиссий.

3) проводит общественные обсуждения и утверждение (актуализацию) норм и правил благоустройства территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Определение текущего состояния благоустройства территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района осуществляется в соответствии с постановлением администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района от 14 августа 2017 года № 179 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых территорий, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района».

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных норм и правил благоустройства территорий Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется благоустройство на 2018-2022 годы, утверждается в соответствии с приведенной таблицей.

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Площадь земельного участка кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Примечание:* адресные перечни будут представлены после проведения инвентаризации объектов.

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству на текущий год, отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах с учетом ресурсного обеспечения программы на текущий год.

В ходе реализации программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2022 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Перечень общественных территорий, расположенных на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с таблицей.

| № п/п | Перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы | Площадь земельного участка кв. м. | Год благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Таманский, ул. Краснодарская (парк), кадастровый номер 23:30:0701002:2326 | 37 380 кв.м. | 2020 |
| 2 | Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Веселовка, ул. Морская (парк), кадастровый номер 23:30:0703006:49 | 11 829 кв. м. | 2020-2021 |
| 3 | Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Веселовка, ул. Гвардейская (аллея), кадастровый номер 23:30:0703004:2500 | 3 967 кв. м. | 2020-2021 |
| 4 | Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Веселовка, ул. Морская (парковка) |  | 2020-2021 |
| 5 | Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Веселовка, ул. Морская (парковка) |  | 2020-2021 |
| 6 | Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Прогресс, ул. Мартыненко (парк), кадастровый номер 23:30:0702002:1290 | 35 818 кв. м. | 2022 |

Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2018-2022 годы. Программа реализуется в один этап с определением характера работ во время этого периода и в случае необходимости его корректировки:

3. Цели, задачи и целевые показатели программы

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных территорий дворовых от общего количества дворовых территорий | % |  | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения | % |  | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | Ед. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | Га |  | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | % |  | - |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  |  | субботник | субботник | субботник | субботник | субботник | субботник |

| № | Наименование целевого показателя | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Периодичность расчета целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных территорий дворовых от общего количества дворовых территорий | Д= Бодт/Эдт, где Эд т- количество благоустроенных дворовых территорий; Бодт – общее количество дворовых территорий | ежегодно |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения | Он = Чмкд/Чо*100%, где Чмкд - численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, Чо- общая численность населения | ежегодно |
| 4 | Количество муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | 0 |  |
| 5 | Площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | S6t= S6t, где S6t - площадь благоустроенных общественных территорий |  |
| 6 | Доля площади муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | Д = Sо6t/Sоt , где Sо6t - площадь благоустроенных общественных территорий; Sоt - общая площадь общественных территорий Новотаманского сельского поселения Темрюкского района | ежегодно |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Дфу = Чмп/Чмкд*100, где Дфу – доля финансового участия; Чмп – число заинтересованных лиц, принимавших финансовое участие в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий; Чмкд – число собственников помещений | ежегодно |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Дту=Чмп/Чмкд*100, где Дту – доля трудового участия Чмп – число заинтересованных лиц, принимавших трудовое участие в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий; Чмкд – число собственников помещений |  |

Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.

Одним из важнейших критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта программы в соответствии с пунктом 3.5 Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года                   № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

4. Перечень и краткое описание основных мероприятий Программы

| № п/п | Наимено- вание мероприятия | Источники финан-сирова-ния | Объем финан-сирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |
| 1 | Цель - комплексное повышение уровня благоустройства территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача - развитие системы благоустройства Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды» | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | благоустройство парков, скверов, территорий многоквартирных домов | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.1.1 | проведение мероприятий по благоустройству парков, скверов | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | благоустройство парков, скверов | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | благоустройство парков, скверов | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | благоустройство парков, скверов | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 154,8 | 750,0 |  |  | благоустройство парков, скверов | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.1.2 | проведение мероприятий по благоустройству территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | благоустройство территорий многоквартирных домов | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | благоустройство территорий многоквартирных домов | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | благоустройство территорий многоквартирных домов | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | благоустройство территорий многоквартирных домов | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Цель - комплексное повышение уровня благоустройства территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача - развитие системы благоустройства Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 Разработка дизайн-проекта и другой технической документации благоустройства территории в отношении территорий общего пользования | всего | 0,0 | 154,8 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство общественных территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 154,8 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие № 1.1. «Изготовление топографической съемки» | всего | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство общественных территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие № 1.2. «Разработка проектно-сметной документации» | всего | 0,0 | 0,0 | 647,0 | 50,0 | 50,0 | благоустройство общественных территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 647,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие № 2 «Проведение государственной экспертизы ПСД» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство общественных территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие № 3 «Выполнение строительно-монтажных работ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство общественных территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | Основное мероприятие № 4 «Проведение технического надзора строительных работ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство общественных территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6. | Основное мероприятие № 5 «Приобретение малых архитектурных форм» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство общественных территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Цель – создание комфортных условий проживания и отдых населения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача – организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие № 1 Разработка дизайн-проекта и другой технической документации благоустройства территории в отношении территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство дворовых территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.1. | Основное мероприятие № 1.1. «Изготовление топографической съемки» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство дворовых территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.2. | Основное мероприятие № 1.2. «Разработка проектно-сметной документации» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство дворовых территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие № 3 «Проведение государственной экспертизы ПСД» | всего |  | 0,0 |  |  | 0,0 | благоустройство дворовых территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие № 4 «Выполнение строительно-монтажных работ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство дворовых территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4. | Основное мероприятие № 5 «Проведение технического надзора строительных работ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство дворовых территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.5. | Основное мероприятие № 6 «Приобретение малых архитектурных форм» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство дворовых территорий | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

5. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы 1004,8 тыс. рублей бюджет поселения.

Средства на реализацию мероприятий Программы выделяются из федерального, краевого бюджета и бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района из расчёта:

| Источник финансирования | В т.ч. по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2018-2022 г. |
| 1 | 2 |
| Бюджет Новотаманского сельского поселения Темрюкского района | 1004,8 |
| Краевой бюджет | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |

7. Финансовое и (или) трудовое участие и доля такого участия заинтересованных лиц в реализации программы

Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц, а так же порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц осуществляется в порядке, установленном приложением №1 к Программе.

8. Методика оценки эффективности реализации

Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по принципу сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с плановыми на конец отчётного периода и в целом за весь период реализации настоящей Программы.

9. Механизм реализации Программы

и контроль её выполнения

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Текущее управление Программой осуществляет отдел имущественных отношений и вопросов жилищно-коммунального хозяйства администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района (далее – Отдел).

Отдел осуществляет:

- организацию выполнения Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

- финансирование Программы из местного бюджета;

- мониторинг хода реализации Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса ее реализации;

Реализация Программы осуществляется на основе муниципального контракта, заключаемого администрацией с исполнителем мероприятий, выбранным по результатам конкурсного отбора.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют:

- заместитель главы Новотаманского сельского поселения, Совет Новотаманского сельского поселения Темрюкского района и Совет муниципального образования Темрюкский район.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов местного бюджета.

Заместитель главы

Новотаманского сельского

поселения Темрюкского района                                                  В.С. Бригадиренко