ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от 21.12.2018№ 290

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от 17.10.2017 № 239

(в редакции  постановления

администрации Новотаманского сельского

поселения Темрюкского района

от 21.12.2018 № 290)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Координатор муниципальной программы | Общий отдел администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами наружного освещения |
| Задачи муниципальной программы | комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах улучшение экологической обстановки |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей (линий) наружного освещения; количество установленных или замененных осветительных приборов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет 41,2 тысячи рублей из средств местного бюджета, в том числе 2018 год – 41,2 тысяч рублей, 2019 год - 0,0 тысяч рублей, 2020 год - 0,0 тысяч рублей. |

- Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в                  населенных пунктах Новотаманского сельского поселения Темрюкского района показывает, что средний износ действующих воздушных линий составляет                   20 процентов.

Натриевые (преимущественно мощностью 150-100 Вт) и ртутные лампы (125 Вт) составляют 15 процентов общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95             "Естественное и искусственное освещение" из-за коррозии или отсутствия                 оптического отсека.

Более 50 процентов светильников имеют износ 60 процентов и  подлежат замене.

Из 38,1 км  улиц Новотаманского сельского поселения Темрюкского                 района освещено только 35,1 км.

В настоящее время планирование и финансирование потребления                   электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме.

Серьезные недостатки имеются в освещении отдаленных территорий.

Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в              поселении.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время                фактическое состояние наружного освещения населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности                    населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного        оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и                        модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что              состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и                 дальнейшее развитие.

На сегодняшний день 50 процентов общего парка источников света                  составляют энергосберегающие лампы. Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения в поселении должны использоваться                 осветительные приборы с энергосберегающими лампами, позволяющими                создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении                    электроэнергии. Замена существующих светильников на светильники с энергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность                  территорий населенных пунктов поселения, снизить нагрузку на электрические сети и расход электрической энергии, особенно в осенне-зимний период.

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на краевом уровнях. Решение данной задачи возможно только в рамках                    программно-целевого подхода, так как:

мероприятия Программы потребуют согласованных действий различных организаций и координации межотраслевых связей технологически                             сопряженных разделов энергоснабжения;

разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов                   потребуют применения принципов бюджетного планирования,                        ориентированного на улучшение состояния освещения населенных пунктов.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы                  обусловлена:

1) социально-политической остротой проблемы в Краснодарском крае;

2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и                       дорожного движения;

3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы,                            необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и                 исполнительной власти края и органов местного самоуправления.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа направлена на повышение уровня освещенности населенных пунктов системами наружного освещения. Для обеспечения качественного и                           высокоэффективного освещения населенных пунктов Новотаманского                       сельского поселения Темрюкского района необходимо решить ряд задач, а именно:

1) проведение единой технической политики в области развития                     наружного освещения населенных пунктов на основе комплексного подхода к проектированию, строительству новых и реконструкции существующих                  установок функционального освещения;

2) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на                       современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены                   устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и               многотарифных приборов учета электрической энергии;

4) повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

5) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;

6) улучшение экологической обстановки путем снижения количества               используемых ртутьсодержащих ламп в наружном освещении.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в              поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт,                  создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

Сроки реализации программных мероприятий определены на 2016 год.

При этом подход к реализации Программы является комплексным и             предусматривает строительство новых установок наружного освещения, а             также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей на 2018 год | Значение показателей на 2019 год | Значение показателей на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей (линий) наружного освещения | км. | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2. | Количество установленных или замененных осветительных приборов | единиц | 200 | - | - |

- Перечень и краткое описание основных мероприятий Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию систем наружного освещения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и электробезопасности:

1) строительство новых систем наружного освещения;

2) реконструкция существующих систем наружного освещения;

3) ремонт существующих систем наружного освещения.

Проведение мероприятий Программы предусматривает:

1) перевод наружного освещения на современные энергоэкономичные  источники света;

2) перевод сетей наружного освещения на кабельные линии или линии с самонесущим проводом.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программ

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего 2018-2020 год (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 6 |
|  | Цель |  | Повышение уровня оснащенности населенных пунктов Новотаманского сельского поселения Темрюкского района системами наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  | комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения, обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки, создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах, улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 41,2 | 41,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Администрация Новотаманского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 41,2 | 41,2 | 00,0 |  | 0,0 |  |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2018 – 2020 годы составляет 41,2 тысяч рублей из средств бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района. В том числе 2018 год – 41,2 тысяч рублей. 2019 год - 0,0 тысяч рублей, 2020 год - 0,0 тысяч рублей.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) создать комфортные условия для проживания населения в населенных пунктах Новотаманского сельского поселения Темрюкского района;

2) сократить ориентировочно в 1,1 раза расходы бюджетных средств и средств населения на оплату электрической энергии, используемой на                  наружное освещение, в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных (4016 часов в год);

3) сократить расходы на утилизацию ртутных ламп, что позволит помимо экономического эффекта получить и экологический эффект;

4) получить нормативные параметры освещенности территории согласно требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

5) сократить эксплуатационные расходы органов местного                                   самоуправления поселений на обслуживание систем освещения;

6) повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий                  наружного освещения и отказов его оборудования;

7) сформировать вечерний световой облик населенных пунктов края;

8) повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

9) обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания                   населения и оживление экономической деятельности.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить протяженность сетей наружного освещения в поселении;

- увеличить протяженность светоприборов без увеличения расхода                   электроэнергии и бюджетных средств на их содержание;

- повысить уровень освещенности территории поселения путем                          строительства, реконструкции и ремонта систем наружного освещения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с типовой методикой с приложением №5 постановления администрации  Новотаманского сельского поселения Темрюкского района от  09  августа 2017 года  № 168 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  Новотаманского сельского поселения Темрюкского района».

- Механизм реализации муниципальной программы

Заказчиком Программы является администрация Новотаманского                   сельского поселения Темрюкского района.

Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского             района осуществляют:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и                   целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию                       Программы;

софинансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в           объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

подготовку предложений в перечень объектов строительства,                    реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и                               информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Заместитель главы

Новотаманского сельского

поселения Темрюкского района                                                   В.С. Бригадиренко