ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новотаманского сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

(в редакции постановления

администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района**

**на 2021-2023 годы»**

Паспорт

муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог местного значения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района на 2021-2023 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | - | Заместитель главы Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, отдел имущественных отношений и вопросов жилищно-коммунального хозяйства Новотаманского сельского поселения Темрюкского района; |
| Участники муниципальной программы | - | администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района; |
| Цели муниципальной программы | - | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономики Новотаманского сельского поселения Темрюкского района; |
| Задачи муниципальной программы | - | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района;  повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - | длина реконструируемых дорог местного значения; финансирование проектных и строительных работ; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - | общий объем финансирования составляет 21669,3тысяч рублей, в том числе краевой бюджет 8692,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района 12977,0 тыс. рублей. В том числе:  2021 год – 14519,2 тысяч рублей;  2022 год – 3169,4 тысяч рублей;  2023 год – 3980,7 тысяч рублей. |

Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программным методом

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Новотаманского сельского поселения Темрюкского района и улучшения условий жизни населения.

Автомобильные дороги поселения обеспечивают перемещение пассажиров, товаров и услуг. Развитие туристического бизнеса в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района приводит к ежегодному приросту объема грузооборота, а особенно в курортный сезон. Увеличиваются интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Новотаманского сельского поселения Темрюкского района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Неразвитость улично-дорожной сети Новотаманского сельского поселения Темрюкского района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы

Основной целью реализации программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономики Новотаманского сельского поселения Темрюкского района. Так же реализация программы направлена на:

-  улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей Новотаманского сельского поселения Темрюкского района;

-  сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности Новотаманского сельского поселения Темрюкского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Новотаманского сельского поселения Темрюкского района;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

Сроки реализации программы: 2021-2023 годы.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значение показателей  2021 год | Значение показателей  2022 год | Значение показателей  2023 год |
| 1. | Длина ремонтируемых дорог местного значения | км | 2,3 | 3,5 | 2,4 |

Перечень и краткое описание основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего на 2021-2023 годы (тыс. руб.) | В том числе | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | Цель | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономики Новотаманского сельского поселения Темрюкского района | | | | | | |
|  | | Задача | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района | | | | | | |
| 1 | | Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог | всего | 12422,1 | 5272,0 | 3169,4 | 3980,7 | Качественное обустройство сети автомобильных дорог отвечающих нормативных требованиям ПДД по состоянию покрытия в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района, Внесение изменений в проектно-сметную документацию | Администрация Новотаманского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12422,1 | 5272,0 | 3169,4 | 3980,7 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | всего | 9247,2 | 9247,2 | 0,0 | 0,0 | Ремонт ул. Юбилейной от ул. Крымская до пересечения с ул.Черноморская в п.Таманский; Ремонт ул.Сосновая от а/д Тамань-Веселовка до д.№19 по ул.Сосновая в п. Таманский; Ремонт ул.Ленина от ул. Гагарина до ул.Комсомольская в п.Прогресс | Администрация Новотаманского сельского поселения |
| краевой бюджет | 8692,3 | 8692,3 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 554,9 | 554,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | | | 21669,3 | 14519,2 | 3169,4 | 3980,7 |  |  |

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2021-2023 годы из бюджета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района составляет 21669,3тысяч рублей, в том числе 2021 год – 14519,2 тысяч рублей, из них 8692,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 5826,9 – средства местного бюджета, 2022 год– 3169,4, в том числе 0,0 тыс. рублей средства краевого бюджета, 3169,4 тысяч рублей – местного бюджета, 2023 год – 3980,7 тысяч рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей средства краевого бюджета, 3980,7 тысяч рублей – местного бюджета.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Приоритет в оценке эффективности программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации программы окажут позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), а так, же на социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели.

Выполнение намеченных программой мероприятий позволит:

- сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность автомобильных дорог поселения;

- расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием.

Реализация программы способствует решению важнейших социально-экономических задач: улучшение условий проживания и повышение уровня жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности и экономической самостоятельности Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Критерием оценки эффективности реализации программы является протяженность участков улично-дорожной сети поселения, реконструированных (отремонтированных) и введенных в эксплуатацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с типовой методикой с приложением № 5 постановления администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района от 09 августа 2017 года № 168 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новотаманского сельского поселения Темрюкского района».

Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Заказчиком программы является администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района осуществляют:

контроль за выполнением мероприятий программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы;

финансирование мероприятий программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

подготовку предложений в перечень объектов реконструкции (ремонта) улично-дорожной сети поселения на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в Новотаманском сельском поселении Темрюкского района;

мониторинг хода реализации мероприятий программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы;

подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации программы и представление их в Управление автомобильных дорог Краснодарского края.

Выделение субсидий (субвенций) из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новотаманского сельского поселения Темрюкского района осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а также при выделении средств из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой.

Заместитель главы

Новотаманского сельского

поселения Темрюкского района В.С. Бригадиренко